PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Sistema SGA Óptica – Versión 1.0.0

Backend: API REST Node.js  |  App Móvil: Flutter/Dart | Pagina Web: Sga_Optica

Repositorios: ApisSGAOPTICA  /  ProyectoMovilFlutterDart  / SGA_OPTICAAA

# 1. Introducción y Contexto

## 1.1 Propósito

Definir la estrategia, contenidos y metodología para capacitar a los usuarios del sistema SGA Óptica, garantizando que puedan utilizar correctamente las funcionalidades del sistema en sus actividades diarias – SGA Óptica, compuesto por:

- Backend: API REST desarrollada en Node.js (repositorio ApisSGAOPTICA).

- Aplicación Móvil: App desarrollada en Flutter/Dart para Androi (repositorio ProyectoMovilFlutterDart).

## 1.2 Alcance

Grupos dirigidos:

- Usuarios finales del punto de venta (vendedores / optómetras).

- Supervisores y administradores del negocio.

- Personal técnico de soporte.

- Administradores del sistema (backend y base de datos).

Módulos cubiertos:

- Registro y Login

- Gestión de clientes y órdenes de pedidos.

- Gestión de inventario óptico.

- Reportes de ventas y dashboard de supervisión.

- Gestión de Citas

- Configuración de usuarios y roles mediante la API REST.

- Soporte técnico básico de la app móvil Flutter.

## 1.3 Objetivos de Aprendizaje (Medibles)

- Objetivo 1: Al finalizar, el usuario final podrá ejecutar el 100% de los flujos clave desde la app móvil: registrar un cliente, crear un pedido de lentes y consultar el estado de un pedido.

- Objetivo 2: El personal de soporte podrá resolver el 80% de los incidentes de Nivel 1 (errores de conexión a la API, problemas de login, datos no cargados) en menos de 10 minutos.

- Objetivo 3: Los administradores del sistema podrán gestionar usuarios, asignar roles y verificar el estado del servidor backend (Node.js) ante fallos menores.

# 2. Detección de Necesidades y Audiencia

## 2.1 Identificación de Grupos Objetivo

| Grupo de Audiencia | Rol en el Sistema | Nivel de Capacitación | Est. Personas | Responsable Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios Finales (Clientes) | Ingreso y consulta de pedidos desde la app móvil, en la web agendar citas, comprar productos, consulta de datos | Básico / Funcional | 150 | Gerente Comercial |
| Supervisores | Consulta de reportes, aprobación de pedidos, gestión de inventario. | Intermedio / Analítico | 5 | Jefe de Operaciones |
| Personal de Soporte (N1) | Diagnóstico de errores en la app, reporte de incidencias. | Técnico / Funcional | 5 | Coordinador de TI |
| Administradores del Sistema | Gestión de usuarios/roles en la API, monitoreo del backend Node.js, base de datos. | Experto / Técnico | 5 | Arquitecto / Líder Técnico |

## 2.2 Evaluación de Brechas de Conocimiento

- Usuarios finales: Pueden tener experiencia básica con apps móviles y paginas web, pero sin conocimiento de un sistema de gestión de óptica. La brecha principal es la adopción del flujo digital para reemplazar registros manuales o en papel.

- Supervisores: Familiarizados con reportes básicos, pero sin experiencia en consulta de datos en tiempo real desde una app. Brecha: interpretación de dashboards y filtros de reportes.

- Soporte N1: Conocimiento general de TI pero sin experiencia en APIs REST ni en Flutter. Brecha: identificar si un error proviene del frontend (app) o del backend (API Node.js) y cómo escalar correctamente.

- Administradores: Requieren conocimiento de Node.js, manejo de variables de entorno, gestión de base de datos y despliegue. Brecha: operación y mantenimiento del servidor en producción.

# 3. Diseño y Contenido de la Capacitación

## 3.1 Estructura del Contenido por Módulo

| Módulo / Sesión | Grupo Objetivo | Duración | Temas Clave | Material de Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1: Introducción y Navegación | Usuarios Finales | 1 hora | Descarga/instalación de la app/Ingreso a la pagina, inicio de sesión, navegación entre pantallas, perfil de usuario, buscador e interfaz principal | Guía Rápida (PDF), Video Tutorial. |
| Módulo 2: Gestión de Clientes | Usuarios Finales | 1.5 horas | crear nuevo usuario, editar datos de contacto o información personal y prescripción. | Manual de Usuario, Práctica Guiada. |
| Módulo 3: Creación y Seguimiento de Pedidos | Usuarios Finales | 2 horas | Crear orden de pedido (graduación, tipo de lente, armazón), consultar estado, marcar como entregado. | Manual de Usuario, Casos prácticos. |
| Módulo 4: Reportes y Gestión de Inventario | Supervisores | 2 horas | Consulta de reportes de ventas, filtrado por fechas/vendedor, revisión y alertas de inventario. | Guía de Reportes (PDF), Demo en vivo. |
| Módulo 5: Administración del Sistema | Administradores | 4 horas | Gestión de usuarios y roles vía API REST, variables de entorno Node.js, logs, reinicio de servicios, backup de BD. | Manual Técnico, Ambiente de Pruebas (servidor replica). |
| Módulo 6: Soporte N1 – Diagnóstico | Personal de Soporte | 3 horas | Errores comunes (401/403/500, timeout de API), verificación de conectividad, pasos para escalar incidentes. | Base de Conocimiento (Wiki), Guía de Errores. |

## 3.2 Metodología de Entrega

- Presencial / Dirigida (Módulos 1, 2 y 3): Talleres prácticos con dispositivos móviles reales conectados al servidor replica. Los participantes ejecutan los flujos en tiempo real.

- E-Learning / Online (Módulo 4): Meet en vivo con pantalla compartida, demostrando la app y los reportes en tiempo real. Grabación disponible posteriormente.

- Formato Híbrido (Módulos 5 y 6): Sesión técnica presencial combinada con documentación escrita (Manual Técnico, Wiki de soporte) y acceso permanente a la base de conocimiento.

# 4. Plan de Ejecución y Logística

## 4.1 Cronograma de Sesiones

| ID | Módulo | Fecha / Hora | Lugar / Plataforma | Facilitador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Módulos 1 y 2 – Usuarios (Grupo A) | Semana 1, Día 1 – 9:00 AM | Sala de Capacitación / Dispositivos Android | Instructor interno (Líder Técnico) |
| S02 | Módulo 3 – Usuarios (Grupo A y B) | Semana 1, Día 2 – 9:00 AM | Sala de Capacitación | Instructor interno |
| S03 | Módulo 4 – Supervisores | Semana 1, Día 3 – 2:00 PM | Reunión Virtual (Google Meet / Zoom) | Coordinador del Proyecto |
| S04 | Módulo 5 – Administradores | Semana 2, Día 1 – 9:00 AM | Sala de Sistemas / Servidor replica | Arquitecto / Líder Backend |
| S05 | Módulo 6 – Soporte N1 | Semana 2, Día 2 – 9:00 AM | Sala de Sistemas | Líder Técnico + Líder Backend |
| S06 | Repaso general y dudas | Semana 2, Día 3 – 3:00 PM | Reunión Virtual | Todos los facilitadores |

## 4.2 Recursos Necesarios

Recursos Humanos:

- Instructor / Líder Técnico del proyecto (facilitador de módulos de usuario).

- Líder Backend Node.js (facilitador de módulos técnicos y de soporte).

- Coordinador de Capacitación (logística, encuestas, certificados).

Recursos Técnicos:

- Servidor replica con la API Node.js desplegada y base de datos poblada con datos de prueba.

- Al menos 5 dispositivos móviles Android con la app Flutter instalada.

- Proyector o pantalla compartida para sesiones presenciales.

- Conexión a Internet estable y cuentas de usuario.

Presupuesto Estimado:

- Tiempo de instructores internos (sin costo externo adicional).

- Alquiler o uso de sala de sistemas con equipos disponibles.

- Licencia de plataforma de videoconferencia si se requiere plan premium.

# 5. Evaluación y Seguimiento

## 5.1 Evaluación de Aprendizaje

- Mecanismo: Cuestionario de 10 preguntas al finalizar cada módulo (Google Forms), más una práctica guiada donde el usuario ejecuta el flujo completo en el servidor replica.

- Criterio de Aprobación: Puntuación mínima del 85% en el cuestionario del módulo y completar sin errores el flujo práctico asignado.

## 5.2 Evaluación de la Eficacia (Reacción)

- Mecanismo: Encuesta de satisfacción al finalizar cada sesión, evaluando al instructor, el material entregado, la claridad de los temas y la duración (escala del 1 al 5).

## 5.3 Medición del Impacto (Comportamiento)

- Mecanismo: Revisión 30 días después del go-live: medir la reducción de llamadas al soporte relacionadas con uso básico de la app.

- Indicadores: Porcentaje de pedidos creados correctamente en el sistema vs. errores de datos, y tiempo promedio de registro de un nuevo cliente.

## 5.4 Certificación

- Al completar todos los módulos correspondientes a su rol con una puntuación igual o superior al 85%, el participante recibe un certificado digital de 'Usuario Certificado SGA Óptica v1.0'.

- El certificado es firmado digitalmente por el Coordinador del Proyecto y el Líder Técnico.

# 6. Documentación Entregable

- Manual de Usuario (app móvil Flutter v1.0, Pagina Web Sga_Óptica ): flujos principales ilustrados con capturas de pantalla de la aplicación.

- Guía Rápida de Referencia (1 página): pasos esenciales para crear un cliente y registrar un pedido.

- Manual Técnico de Administración (API Node.js): configuración del entorno, gestión de usuarios/roles, comandos de mantenimiento y monitoreo.

- Base de Conocimiento (Wiki): FAQs, códigos de error frecuentes de la API REST y pasos de resolución para soporte N1.

- Presentaciones (Slides): Material utilizado por los instructores en cada sesión de capacitación.