SGA

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Agendamiento (SGA) — Óptica Unidad Visual

Fecha: [Fecha de Creación]

Versión: 1.0

Contenido

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Propósito/Justificación | La Óptica Unidad Visual no cuenta con un sistema digital para gestionar sus procesos de atención al cliente. Actualmente, el agendamiento de citas, el control de inventario, el registro de fórmulas ópticas y el seguimiento de ventas se realizan de forma manual en papel, lo que genera errores, pérdida de información y demoras en la atención. Este proyecto busca implementar el SGA, una plataforma web que digitalice y centralice estos procesos, mejorando la experiencia del cliente, reduciendo los errores operativos y dando al administrador visibilidad en tiempo real sobre el negocio. |
| 2. Objetivos (SMART) | - Específico: Desarrollar e implementar una plataforma web que permita a la Óptica Unidad Visual gestionar de forma digital el agendamiento de citas médicas, el catálogo de productos, las fórmulas ópticas, las ventas y los reportes de gestión. - Medible: Lograr que el 100% de los procesos de agendamiento y venta se realicen a través del sistema, eliminando el registro en papel. El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes con tiempos de respuesta menores a 12 segundos. - Alcanzable: El equipo de desarrollo del SENA cuenta con los conocimientos técnicos en Node.js, React, MySQL y Sequelize necesarios para completar el sistema en el tiempo definido. - Relevante: La digitalización de los procesos de la óptica reduce los errores de atención, mejora la experiencia del cliente y permite al administrador tomar decisiones basadas en datos reales (reportes de citas, ventas e inventario). - Temporal: El sistema debe estar en producción y operativo para los usuarios de la Óptica Unidad Visual al finalizar el proyecto académico en 2025. |
| 3. Alcance | Incluye: - Módulo de autenticación y gestión de usuarios con 4 roles: Administrador, Empleado, Optómetra y Cliente. - Módulo de agendamiento de citas médicas (crear, modificar, confirmar y cancelar citas). - Módulo de gestión de catálogo de productos con control de inventario y stock. - Módulo de fórmulas ópticas: subida, almacenamiento y consulta de fórmulas en PDF o imagen. - Módulo de ventas: compra en línea (clientes anónimos y registrados) y registro de pagos presenciales. - Módulo de notificaciones automáticas de recordatorio de citas. - Módulo de reportes de citas, ventas e inventario para el administrador. - Panel de administración web completo para gestionar todos los módulos. - Recuperación de contraseña por correo electrónico. - Incluye: Aplicación móvil (Flutter/Dart) exclusiva para clientes, con funcionalidades de catálogo, carrito, compra y perfil. Excluye: funciones de administración, empleado u optómetra desde la app móvil (esas se gestionan solo desde la web). Excluye: - Integración con sistemas de contabilidad o facturación electrónica (DIAN). - Soporte de hardware de servidores. - Gestión de nómina o recursos humanos. |
| 4. Entregables Principales | - Aplicación web SGA desplegada en producción y accesible para los usuarios de la óptica. - Código fuente completo documentado en repositorio Git: backend (Node.js/Express/Sequelize) y frontend (React 19/Vite). - Base de datos MySQL (api_sga_full) con esquema completo de 15 tablas y datos iniciales cargados. - Manual de Instalación del sistema (backend, frontend y base de datos). - Plan de Migración de Datos con inventario de tablas y cronograma de carga inicial. - Plan de Migración de Software (procedimiento de paso a producción). - Plan de Pruebas con matriz de trazabilidad y casos de prueba (RF001–RF017). - Project Charter (este documento). |
| 5. Stakeholders Clave | - Patrocinador / Cliente: Administrador de la Óptica Unidad Visual (usuario principal y aprobador del sistema). - Gerente de Proyecto: Equipo de desarrollo SGA — SENA. - Equipo de Desarrollo: Juan Casilimas, Wilson Salcedo, William Rojas, Evjany Segura, Marlon Castañeda— Aprendices del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, SENA. - Usuarios Finales: Administrador de la óptica, empleados de mostrador, optómetras y clientes de la Óptica Unidad Visual. - Instructor / Asesor Técnico: Docente asignado del programa de formación SENA. |
| 6. Matriz RACI |  |
| 7. Riesgos Iniciales | Riesgo 1: Cambio de requisitos durante el desarrollo. Mitigación: Documentar y congelar los requisitos funcionales al inicio. Cualquier cambio debe ser aprobado formalmente por el administrador de la óptica y el equipo antes de implementarse. Riesgo 2: Baja disponibilidad del administrador de la óptica para las pruebas UAT. Mitigación: Acordar un calendario de pruebas con anticipación mínima de 1 semana. Definir un responsable de la óptica como punto de contacto principal. Riesgo 3: Problemas de configuración del servidor de correo electrónico (Gmail SMTP). Mitigación: Documentar el proceso de configuración de la contraseña de aplicación Gmail y probarlo desde las etapas tempranas del desarrollo. Riesgo 4: Pérdida de datos durante el Go-Live. Mitigación: Ejecutar un backup completo de la base de datos con mysqldump antes del despliegue a producción. Tener el Plan de Rollback listo y probado. Riesgo 5: Falta de tiempo para completar todos los módulos. Mitigación: Priorizar los módulos de autenticación, citas y productos como núcleo del sistema. Los módulos de reportes y notificaciones son secundarios si el tiempo es limitado. |
| 8. Presupuesto Estimado | El proyecto SGA es un desarrollo académico realizado por aprendices del SENA, por lo que no implica costos de mano de obra directa. Los únicos costos asociados son: - Herramientas y tecnologías: $0 — Todo el stack tecnológico es open source (Node.js, React, MySQL, Vite, Sequelize, Express). - Licencias de software: $0 — No se requieren licencias de pago. - Hosting / Servidor: Costo variable según la infraestructura que decida usar la óptica. Puede ser un servidor local (sin costo adicional) o un VPS en la nube (desde COP $30.000/mes aproximadamente). - Dominio web (opcional): COP $40.000 - $80.000/año si la óptica desea acceso por dominio personalizado. - Contingencia técnica: $0 — El equipo asume la corrección de errores como parte del proyecto académico. |
| 9. Cronograma de Hitos | * Hito 1: Finalización de diseño - [Fecha] * Hito 2: Fin de desarrollo - [Fecha] * Hito 3: Exitosa UAT (Pruebas de usuario) - [Fecha] * Hito 4: Lanzamiento a Producción - [Fecha] |
| 10. Criterios de Éxito | - El sistema pasa el 95% o más de los casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas (RF001–RF017), sin defectos de severidad Alta abiertos. - El administrador de la Óptica Unidad Visual firma la aceptación UAT confirmando que el sistema cumple con sus necesidades operativas. - Los flujos críticos funcionan correctamente en producción: registro de clientes, agendamiento de citas, gestión de inventario, ventas y generación de reportes. - El sistema soporta el acceso simultáneo de los usuarios de la óptica sin errores de rendimiento. - La instalación y configuración del sistema puede realizarse siguiendo el Manual de Instalación sin intervención adicional del equipo de desarrollo. |
| 11. Aprobaciones | Patrocinador del Proyecto |